# Ý tưởng bản thảo C: DH²A-KT

Hybrid Two-Tier Dynamic Heterogeneous Hypergraph + Agentic Knowledge Tracing

(DH²A-KT = Dynamic Heterogeneous Hypergraph + Agentic Knowledge Tracing)

Nguyên tắc thiết kế: Tier 1 (lõi kỹ thuật) gánh toàn bộ tuyên bố định lượng — huấn luyện end-to-end, benchmark AUC/ACC, ablation đầy đủ, chạy được trọn vẹn trên 1x RTX 3090 24GB. Tier 2 (agentic) chỉ gánh tuyên bố định tính/diễn giải — pilot có kiểm soát quy mô, không cố benchmark ngang hàng Tier 1. Đây chính là cách giới hạn phạm vi để tránh bẫy "B đơn lẻ khả thi thấp".

# 1. Tóm tắt kiến trúc hai tầng

+-----------------------------------------------+

|   TIER 1 -- DH2-KT (loi, huan luyen day du)     |

|   Heterogeneous hypergraph + dual-gated         |

|   temporal encoder + causal-effect layer        |

|   Output: knowledge-state embedding,            |

|           du doan dung/sai, causal score        |

+---------------------+---------------------------+

| (dong bang sau khi train xong)

v

+-----------------------------------------------+

|   TIER 2 -- Lop dien giai Agentic (pilot)       |

|   Diagnostician / Tutor-Hint / Critic agent     |

|   doc output Tier 1, KHONG tu suy luan          |

|   trang thai tri thuc tu dau                    |

|   Output: giai thich ngon ngu tu nhien,         |

|           goi y hint, case study                |

+-----------------------------------------------+

Điểm mấu chốt: Tier 2 không phải một pipeline suy luận song song độc lập (như bản B thuần tuý) mà là agent bọc quanh output đã có sẵn của Tier 1 — giảm mạnh số lệnh gọi LLM cần thiết (mỗi sự kiện chỉ cần 1 lệnh diễn giải thay vì 3-5 lệnh suy luận từ đầu), nên khả thi trên tập mẫu lớn hơn nhiều so với B nguyên bản mà vẫn giữ trần rủi ro compute thấp.

# 2. Câu hỏi nghiên cứu (điều chỉnh từ A + B)

- RQ1 (Tier 1, định lượng): Hypergraph dị thể động cải thiện AUC/ACC dự đoán knowledge state ra sao so với baseline (DKT/SAKT/AKT/DyGKT), và đóng góp đến từ node/hyperedge nào?

- RQ2 (Tier 1, định lượng): Tầng nhân quả có tách được hiệu ứng can thiệp thật khỏi tương quan giả trên dữ liệu quan sát không (đo qua ablation + độ nhạy với giả định nhận diện)?

- RQ3 (Tier 2, định tính): Một lớp agent diễn giải đọc trực tiếp output Tier 1 có tạo ra giải thích ngôn ngữ tự nhiên nhất quán với điểm số/trạng thái mà Tier 1 đã tính không, và tỉ lệ "trôi"/ảo giác là bao nhiêu trên tập mẫu pilot?

- RQ4 (Tier 2, định tính): Giải thích/gợi ý do agent sinh ra có được giáo viên thật đánh giá là hữu ích hơn so với chỉ hiển thị điểm số thô của Tier 1 không?

=> RQ1–RQ2 là xương sống bài báo (trả lời chắc chắn bằng thực nghiệm trên 1 GPU). RQ3–RQ4 là phần mở rộng/thảo luận, được phép có kết luận sơ bộ mà không làm yếu bài.

# 3. Phạm vi dữ liệu — chốt thực tế cho 1x RTX 3090 24GB

| Nguồn | Vai trò | Ghi chú khả thi |
| --- | --- | --- |
| ASSISTments 2012 (27.145 hs, 2,63M interaction, 245 KC) | Benchmark chính Tier 1 | Full training feasible trong ~1 ngày |
| Junyi Academy (mẫu ~500k interaction, 705 câu hỏi, 39 KC) | Benchmark phụ + kiểm tra prerequisite hyperedge | Nhẹ, dùng để test tầng concept-prerequisite |
| EdNet (subsample 5–15k học sinh từ 780k/88M gốc) | Kiểm tra khả năng mở rộng (scalability) | Không dùng full 88M — chỉ subsample theo thông lệ literature |
| ES-KT-24 (đa phương thức, có video) | Kiểm chứng node Video | Dùng embedding CLIP trích sẵn offline |
| Node Teacher/Forum | Không có benchmark public đồng bộ | (a) giới hạn Tier 1 ở Student-Exercise-Concept-Hint-Video, đưa vào Tier 2 case study; hoặc (b) nêu rõ acknowledged limitation |

# 4. Ngăn xếp công cụ (tech stack) đề xuất

| Lớp | Công cụ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| GNN framework | PyTorch Geometric — HypergraphConv kết hợp HeteroConv/to_hetero() | PyG hỗ trợ sẵn cả hypergraph convolution và heterogeneous graph |
| Text embedding | Sentence-embedding nhỏ (MiniLM/BERT-base), trích 1 lần offline | Không cần fine-tune, gần như không tốn GPU |
| Video embedding | CLIP/ViT trích frame embedding offline | Nghẽn ở I/O chứ không phải VRAM |
| LLM Tier 2 (local) | 7B–8B instruct quant 4-bit (nhóm Qwen3 8B, ~5GB VRAM); có thể nâng lớp 13–14B (~8–10GB) nếu cần | Vẫn dư >10GB VRAM để chạy song song Tier 1 khi kiểm tra tích hợp |
| LLM Tier 2 (dự phòng) | Gọi API cho riêng bước đánh giá cuối | Tránh rủi ro throughput nếu local model không đủ nhanh |
| Theo dõi thực nghiệm | Weights & Biases / MLflow local | Ghi lại toàn bộ ablation, tránh mất kết quả |

# 5. Kế hoạch thực hiện theo pha (khung 16 tuần, có thể co giãn)

| Pha | Tuần | Nội dung chính | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Chuẩn bị | 1–2 | Set up môi trường (PyTorch + PyG), tải/tiền xử lý ASSISTments2012, Junyi; audit dữ liệu Teacher/Forum để chốt phạm vi Tier 1 vs Tier 2 | Pipeline tiền xử lý + báo cáo audit dữ liệu |
| 1 — Xây Tier 1 (core) | 3–6 | Xây graph dị thể + hyperedge (session, concept-prerequisite); cài HypergraphConv/HeteroConv; encoder text/video offline; cài baseline DKT/SAKT/AKT/DyGKT | Code Tier 1 chạy end-to-end trên 1 dataset nhỏ |
| 2 — Tầng nhân quả Tier 1 | 6–7 | Thêm causal-effect layer (bắt đầu bằng propensity-score/2-stage regression trước khi thử kiến trúc phức tạp hơn) | Module causal + test đơn vị |
| 3 — Thực nghiệm định lượng Tier 1 | 8–10 | Train full trên ASSISTments2012 + Junyi + EdNet-subsample; chạy toàn bộ ablation; kiểm định ý nghĩa thống kê | Bảng kết quả AUC/ACC + ablation, biểu đồ |
| 4 — Xây Tier 2 (pilot) | 11–12 | Cài 3 agent lõi (Diagnostician-wrapper, Tutor/Hint, Critic) đọc output Tier 1 đóng băng; chọn tập mẫu pilot; dùng LLM local 7–8B quant | Agent pipeline chạy được trên tập mẫu |
| 5 — Đánh giá Tier 2 | 12–13 | Đo tỉ lệ hallucination/trôi so với ground truth Tier 1, tỉ lệ Critic phải sửa, khảo sát giáo viên thật (nếu có điều kiện) | Bảng metric Tier 2 + case study minh hoạ |
| 6 — Tổng hợp & viết | 14–16 | Gộp kết quả Tier 1 + Tier 2, viết rõ phần "Scope & Limitations"; rà soát trích dẫn/số liệu trước khi nộp | Bản thảo hoàn chỉnh |

# 6. Ngân sách compute & điểm kiểm tra (checkpoint)

- Sau Pha 1: đo thời gian 1 epoch trên tập nhỏ để ước lượng tổng thời gian Pha 3 — nếu vượt ngân sách, cắt bớt số lượng ablation thay vì cắt dataset.

- Trước khi vào Pha 4: đo tốc độ suy luận thực tế của LLM local trên máy (token/giây) — nếu quá chậm, giảm cỡ mẫu pilot hoặc chuyển sang API cho riêng bước đánh giá cuối, không mở rộng ngược lại thành benchmark toàn tập.

- Ghi log GPU memory/thời gian mỗi thí nghiệm để đưa vào phần "reproducibility" của bài báo.

# 7. Bảng rủi ro & giảm thiểu

| Rủi ro | Mức độ | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Thiếu dữ liệu Teacher/Forum đồng bộ | Cao | Giới hạn rõ phạm vi Tier 1; đưa vào Tier 2 case study nhỏ hoặc "future work" |
| Causal claim trên dữ liệu quan sát bị phản biện | Trung bình | Nêu rõ giả định nhận diện; bắt đầu bằng ước lượng đơn giản, dễ biện minh |
| LLM local không đủ nhanh cho tập pilot dự kiến | Trung bình | Phương án dự phòng dùng API; giảm cỡ mẫu pilot nếu cần |
| Thiếu metric chuẩn hoá cho "hallucination/drift" trong KT | Trung bình | Tự định nghĩa + biện minh, đối chiếu ground truth Tier 1 làm proxy |
| Ablation Tier 1 quá nhiều tổ hợp, vượt thời gian | Thấp–Trung bình | Ưu tiên ablation theo RQ, cắt bớt tổ hợp phụ nếu cần |

# 8. Kế hoạch đánh giá (tách bạch rõ 2 tầng)

- Tier 1 (định lượng, bắt buộc): AUC, ACC trên từng dataset; so sánh baseline; ablation node/hyperedge/dynamic/causal; kiểm định thống kê (paired t-test giữa các mô hình).

- Tier 2 (định tính, phạm vi pilot, không thay thế Tier 1): tỉ lệ giải thích của agent khớp với output Tier 1 (proxy "faithfulness"); tỉ lệ Critic can thiệp/sửa; đánh giá con người trên tập nhỏ case study (nếu điều kiện cho phép).

# 9. Venue & mốc nộp bài

Giữ định hướng AIED/EDM/LAK cho phần Tier 1 (đúng chuẩn cộng đồng GNN-KT); thêm phần thảo luận/case-study Tier 2 làm điểm nhấn khác biệt so với các submission GNN-KT thuần tuý khác, mà không cần đạt chuẩn benchmark multi-agent quy mô lớn.

# Nguồn tham khảo bổ sung cho kế hoạch C

HypergraphConv — PyG Guide (Kumo.ai)

Heterogeneous Graph Learning — PyTorch Geometric documentation

PyTorch Geometric High Order: A Unified Library for High Order GNN

Ghi chú VRAM/throughput LLM local (Qwen3 8B ~5GB ở 4-bit, lớp 13–14B ~8–10GB ở 4-bit): tổng hợp từ các bài hướng dẫn phần cứng LLM 2026 — cần tự đo lại tốc độ token/giây thực tế trên máy trước khi chốt Pha 4.